ARBETSMILJÖPLAN

För Byggservicearbeten

inom Nacka kommun

2004-07-07

1.	Allmänt

Byggservicearbeten kan innefatta mindre arbeten, såsom t e x inbrottsskador, övriga skador, mindre arbeten med montage av nya väggar, dörrar, undertak m m samt utbyte

av utrustning, t ex WC-stol, byte av golvbeläggning, elinstallationer samt VVS/vent-

installationer m m.

2.  	Organisation

Byggherre:		Nacka kommun Fastighetskontor /ansvarig fastighetsingenjör

Samordnings-

ansvarig enl

arbetsmiljölagen:	Veksamhetsansvarig på driftsstället

Entreprenör:		Arbetsgivareansvarig för egen personal

3.		Ansvarsfördelning

Samordningsansvarig ansvarar för samordning, arbetsmiljölagen kap 3 § 7;

”Den som låter utföra byggnads- eller anläggningsarbeten är ansvarig för samordning av åtgärder till skydd mot ohälsa och olycksfall på gemensamt arbetsställe för verksamheten. Om fast driftställe är gemensamt arbetsställe för flera verksamheter har den som råder över arbetsstället motsvarande ansvar”.

Byggherren ansvarar för att arbetsmiljöverksamheten organiseras och bedrivs inom gällande lagar, föreskrifter och avtal.

Entreprenören ansvarar för:

Att skriftligen till expedition anmäla till hyresgäst när arbetet startar.

Att hänsyn tas till arbetsmiljön vid planering av val av arbetsmetoder, resurstilldelning, upphandling av tjänster och inköp av varor.

Att allvarliga olyckshändelser eller tillbud omedelbart rapporteras till Arbetsmiljö-

verket (vid elolycka även Elsäkerhetsverket), skyddsombud och polis (olycksplatsen /tillbudsplatsen skall om möjligt lämnas orörd till dess undersökning utförts).

4		Information

Denna arbetsmiljöplan skall vara undertecknad och anslagen på officiell anslagstavla.

5.		Riskanalys

Allmänna arbeten 	Ordningsregler enligt punkt 6.

Heta arbeten	Innan heta arbeten påbörjas skall tillstånd inhämtas från    brandskyddsansvarige

Samtliga verksamma på arbetsplatsen skall ha kännedom om var släckutrustning finns.

Utrymningsvägar skall hållas fria.

Vid skyddsrond skall släckutrustningen kontrolleras.

El	Ingrepp i tillfällig elutrustning får endast utföras av arbetsplatsens behörige elektriker.

Damm	Under arbetet skall största möjliga hänsyn tas med tanke på damm.Varje yrkesgrupp skall efter arbete i driftsatt del omedelbart städa efter sig. Detta gäller även om arbetet inte är avslutat utan avbryts p g a rast eller arbetsdagens slut. Material som ej skall återmonteras skall stoppas i säckar och snarast kastas i container. Där arbete pågår i avgränsad del skall slussar byggas.

Buller	Hörselskydd skall användas.Vid maskinval och metod skall man välja sådan metod och utrustning som orsakar så lite buller-störningar som möjligt.

Belysning	Arbetsbelysning skall finnas så att olycksrisk minimeras.

Väderskydd	Provisoriska öppningar skall täckas.

Fallskydd	Skydd skall anordnas så att varken person eller material kan falla ner.

Transporter	Transporter skall aviseras till verksamheten i god tid före leverans. Transporter inom skolområdet skall alltid ha en person gående framför. Lossningsområde skall avgränsas.

Missbruk	Uppmärksamhet på missbruk. Omedelbar hemgång för påverkade.

Kemiska/biologiska	Vid misstanke om att kemiska/biologiska ämnen finns som kan

ämnen	medföra särskild fara, skall detta utredas.

Kemiska arbets-	Säkerhetsinformationsblad skall finnas för farliga ämnen som

miljörisker 	hanteras på denna arbetsplats. Informationen skall innehålla

Material med	uppgift om vad produktern innehåller samt hur man skyddar sig

farosymboler	mot den.

Rivning	Vid rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material eller ämnen, skall beskrivning hur arbetet utförs upprättas.

6.         Ordnings- och skyddsregler

”arbetstagaren är skyldig att medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet

av åtgärder för att åstadkomma en god arbetsmiljö” (arbetsmiljölagen 3 kap 4 §)

Allmänt

-    Obehöriga äga ej tillträde till arbetsområde och skall avvisas eller hänvisas till

arbetsledningen

- Rökning är absolut förbjuden inomhus

- Städning av arbetsområdet skall utföras varje dag eller vid behov

-    Anmärkningar efter skyddsrond avhjälps omgående

-    Radioförbud råder inom allmänna lokaler

-    Parkering skall ske på p-plats. All parkering på skolgård är förbjuden under

skolterminerna. Lastning och lossning får förekomma.,

Vid transporter på gårdar skall alltid en ledsagare följa bilen fram till

lossningsstället och åter.

Skyddsanordningar

- Samtliga yrkesgrupper skall kontrollera att det finns skyddsanordningar innan

arbetet påbörjas. Saknas dessa skall arbetsledningen informeras.

- Skyddsanordningar får aldrig avlägsnas utan att återställas

- Alla arbetstagare skall vara uppmärksamma på att avspärrningar uppfyller sin

funktion och ej överträds av brukare eller övriga obehöriga

- Vid dammande arbeten skall maskiner med utsug kopplade till dammsugare användas

samt inklädnad av arbetsstället.

Sophantering

- Bygg- och installationsavfall skall källsorteras enligt anvisning

- Miljöfarligt avfall sorteras separat. Varje yrkesgrupp ansvarar för att deras miljöfarliga avfall omhändertas och transporteras till godkänd mottagare (ex målarfärg, lysrör, batterier, kvicksilver, bly etc)

Tagit del av arbetsmiljöplanen

Datum		Namn

___________________________________________________________

Verksamhetsansvarig på driftsstället